## Slide 1: Juego del Valor de Negocio
Vera Peeters
Pascal Van Cauwenberghe
Portia Tung
© Vera Peeters and Pascal Van Cauwenberghe
Disponible en http://www.xp.be
Traducción al español: Juan Gutiérrez Plaza – http://agilizar.es | Agile-Spain
Notes: <number>

## Slide 2: Juego del Valor de Negocio Agenda
Duración | Total | Contenidos
5’ | 5’ | Crear equipos y repartir el material
15’ | 20’ | Explicar las reglas y jugar la iteración 1
10’ | 30’ | Jugar la iteración 2
10’ | 40’ | Revisar las dos primeras iteraciones
15’ | 55’ | Jugar las iteraciones 3 y 4
10’ | 65’ | Revisar las iteraciones 3 y 4
10’ | 75’ | Jugar las iteraciones 5 y 6
15’ | 90’ | Revisión final y conclusiones
Notes: <number>

## Slide 3: Juego del Valor de Negocio
Equipos de 6 o 7 personas
Notes: <number>

## Slide 4: Juego del Valor de Negocio
Equipos de 6 o 7 personas
5 comerciales representan a los clientes
Notes: <number>

## Slide 5: Juego del Valor de Negocio
Equipos de 6 o 7 personas
Comerciales que representan a los clientes
Un representante del equipo de desarrollo
  Determina la velocidad
  Implementa las historias
  Construye las entregas
Notes: <number>

## Slide 6: Juego del Valor de Negocio
Equipos de 6 o 7 personas
Comerciales que representan a los clientes
Un representante del equipo de desarrollo
Un contable
  Lleva la puntuación
  Verifica las reglas
Notes: <number>

## Slide 7: Juego del Valor de Negocio
Pon todas las cartas de personajes sobre la mesa
Hazlo ahora
Notes: <number>
Hand out persona cards now

## Slide 8: Objetivo del juego
Ganar dinero
Notes: <number>

## Slide 9: ¿Cómo se gana dinero?
Entregando productos
  Todas las historias son implementadas
  Y entregadas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Notes: <number>

## Slide 10: ¿Cómo ganamos dinero?
Entregando productos
Haciendo feliz al cliente
  100 € por punto de felicidad
  Cuando la felicidad llega a 0, ¡El cliente se va!
Notes: <number>

## Slide 11: Juego del Valor de Negocio
Iteración 1
Notes: <number>

## Slide 12: Peticiónes de Cliente
Hazlo ahora
Notes: <number>
Todo:picture
Hand out client requests

## Slide 13: Petición de Cliente
Cuando todas las historias son implementadas y entregadas
  Ingresos: lo que ganas
  : lo que aumenta la felicidad del cliente
Notes: <number>

## Slide 14: Paso 1: Asignar Valor de Negocio
Ordenar por ingresos y entonces asignar el Valor de Negocio a la Petición de Cliente
  Primera iteración:
  Valor de Negocio=Ingresos
Hazlo ahora
Notes: <number>

## Slide 15: Tarjetas de Historia
Hazlo ahora
Notes: <number>
Picture; client, client request, story cards
Hand out story cards

## Slide 16: Tarjetas de Historia
Coste: estimado por el equipo de desarrollo
Notes: <number>

## Slide 17: Paso 2: Distribuir el Valor de Negocio entre las Historias
Valor de Negocio: Σ VN(historias) == VN (petición)
  Primera iteración:
  VN(historia) = VN(petición) / #historias
Hazlo ahora
Notes: <number>

## Slide 18: Paso 3: Ordena las historias por Valor de Negocio/Coste
Calcular el Valor de Negocio / Coste
Hazlo ahora
Notes: <number>

## Slide 19: Paso 3: Ordena las historias por Valor de Negocio/Coste
Hazlo ahora
Notes: <number>

## Slide 20: Paso 4: Alinéa las historias por Petición de Cliente
Mantén el orden del valor/coste
Deslízalas horizontalmente por petición
Hazlo ahora
Notes: <number>

## Slide 21: Paso 5: Seleccionar historias
Objetivo: ganar dinero
Herramienta: maximizar el Valor de Negocio
Los clientes son menos felices cuanto más tienen que esperar
Sólo las peticiones completadas y entregadas hacen ganar dinero
Notes: <number>

## Slide 22: Paso 5: ¿Entregamos?
Para entregar peticiones completas usa la tarjeta de historia «Salida a Mercado (Entrega)»
Notes: <number>

## Slide 23: Paso 5: Seleccionar historias
Velocidad: 15 puntos de historia
Hazlo ahora
Notes: <number>

## Slide 24: Paso 6: Implementación
Entrega todas la tarjetas seleccionadas al representante del Equipo de Desarrollo
Notes: <number>

## Slide 25: Paso 6: Implementación
Velocidad: 15 puntos de historia
Equipo de Desarrollo: marca las historias «Terminadas»
  Sigue el plan de iteración
  Entrega hasta un máximo de 15 puntos de historia
Hazlo ahora
Notes: <number>

## Slide 26: Paso 7: Actualizar las Peticiones de Cliente
Comerciales:
  Marca las historias terminadas
X
X
X
X
Notes: <number>

## Slide 27: Paso 7: Actualizar las Peticiones de Cliente
Comerciales:
  Marca las historias hechas
  Marca las historias entregadas
X
X
X
X
X
X
X
X
Hazlo ahora
Notes: <number>

## Slide 28: Paso 8: Calcular los resultados
Contable: rellena la hoja de iteración
Notes: <number>

## Slide 29: Paso 8: Calcular los resultados
Notes: <number>

## Slide 30: Paso 8: Calcular los resultados
Decidir un nombre para el equipo
Notes: <number>

## Slide 31: Paso 8: Calcular los resultados
Valor de Negocio de todas las peticiones completadas
Notes: <number>

## Slide 32: Paso 8: Calcular los resultados
Ingreso total de todas las peticiones completadas
Notes: <number>

## Slide 33: Paso 8: Calcular los resultados
¿Se ha entregado? S/N
Notes: <number>

## Slide 34: Paso 8: Calcular los resultados
Si se ha sacado al mercado: todo el valor potencial no entregado anteriormente
En otro caso: 0
Notes: <number>

## Slide 35: Paso 8: Calcular los resultados
Total Iteración = Valor Ganado
Notes: <number>

## Slide 36: Paso 8: Calcular los resultados
Total = ∑ Total Iteración
Notes: <number>

## Slide 37: Paso 9: Actualizar el nivel de felicidad de los clientes
No se entrega: La felicidad disminuye en 1
Se entrega: La felicidad aumenta tantas veces como  en las peticiones
Notes: <number>

## Slide 38: Bonificación de Venta
Una chocolatina para cada comercial que ha entregado una petición hecha por su cliente
Notes: <number>

## Slide 39: Fin de la Iteración 1
¿Preguntas?

## Slide 40: Juego del Valor de Negocio
Iteración 2

## Slide 41: Iteración 2
Nuevas tarjetas de petición de cliente y de historia
Estimar el Valor de Negocio por comparación
Variación en la velocidad de desarrollo
Mejoras en la entrega

## Slide 42: Iteración 2
Paso 1: Asignar Valor de Negocio
Paso 2: Distribuir el Valor de Negocio sobre las historias
Paso 3: Ordenar las historias por Valor de Negocio/Coste
Paso 4: Alinear historias por Petición de Cliente
Paso 5: Seleccionar historias
Paso 6: Implementación
Paso 7: Actualizar Peticiones de Cliente
Paso 8: Calcular los resultados
Paso 9: Actualizar el nivel de felicidad de cada cliente
Esperar aquí
Hazlo ahora
Duración: 10 minutos

## Slide 43: Retorno de Inversión
Notes: <number>

## Slide 44: Retorno de Inversión
ROI = 10% del Total anterior, múltiplo de 100€ redondeado a la baja
Notes: <number>

## Slide 45: Retorno de Inversión (ROI)
Total = Valor Ganado + ROI
Notes: <number>

## Slide 46: Resumen de las iteraciones 1 y 2
Retrospectiva en pie

## Slide 47: Juego del Valor de Negocio
Iteraciones 3 y 4

## Slide 48: Iteraciones 3 y 4
Paso 1: Asignar Valor de Negocio
Paso 2: Distribuir el Valor de Negocio sobre las historias
Paso 3: Ordenar las historias por Valor de Negocio/Coste
Paso 4: Alinear historias por Petición de Cliente
Paso 5: Seleccionar historias
Paso 6: Implementación
Paso 7: Actualizar Peticiones de Cliente
Paso 8: Calcular los resultados
Paso 9: Actualizar el nivel de felicidad de cada cliente
Hazlo ahora
Duración: 15 minutos

## Slide 49: Resumen de las iteraciones 3 y 4
Retrospectiva en pie

## Slide 50: Juego del Valor de Negocio
Iteraciones 5 y 6

## Slide 51: Iteraciones 5 y 6
Paso 1: Asignar Valor de Negocio
Paso 2: Distribuir el Valor de Negocio sobre las historias
Paso 3: Ordenar las historias por Valor de Negocio/Coste
Paso 4: Alinear historias por Petición de Cliente
Paso 5: Seleccionar historias
Paso 6: Implementación
Paso 7: Actualizar Peticiones de Cliente
Paso 8: Calcular los resultados
Paso 9: Actualizar el nivel de felicidad de cada cliente
Hazlo ahora
Duración: 10 minutos

## Slide 52: Resumen de las iteraciones 5 y 6
Retrospectiva en pie

## Slide 53: Resumiendo…

## Slide 54: Disponible en http://www.xp.be
Ver notas
© Vera Peeters and Pascal Van Cauwenberghe
Disponible en http://www.xp.be
Traducción: Juan Gutiérrez Plaza – http://agilizar.es | Agile-Spain